PLAN DE TESTARE

BuildWise P1 (TRL5) + BAHM Operational P2

5 Axe de Validare

Funcționalități · Fluxuri · Robustețe Cod · Performanță · Securitate

BAHM Construcții Civile si Industriale SRL

M2M Solutions Consulting SRL

PoCIDIF · Acțiunea 2.1 · Martie 2026

Document Confidențial — Uz Intern

# Cuprins

# 1. Introducere

Prezentul document definește planul de testare integrat pentru cele două prototipuri finalizate la BAHM: BuildWise P1 (82 funcționalități, 5 module, TRL5) și BAHM Operational P2 (103 funcționalități, 6 module). Testarea se desfășoară pe 5 axe complementare care acoperă integral validarea necesară pentru dosarul TRL 7 PoCIDIF.

## 1.1 Scope Prototipuri

| Prototip | Funcționalități | Module | Fluxuri | Deploy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 — BuildWise Energie + AI | 82 | 5 (CRM, Sales, PM, BI, Sistem) | 9 fluxuri / 107 pași | Single Tenant, Docker Compose, VPS |
| P2 — BAHM Op. Construcții + RM | 103 | 6 (Core + RM) | 8 fluxuri operaționale | Single Tenant, Docker Compose, VPS/server client |

## 1.2 Stack Tehnologic Testat

Ambele prototipuri rulează pe același stack: FastAPI (Python) backend, React 18+ (TypeScript) + Ant Design ProComponents frontend, PostgreSQL + Redis, Docker, JWT + RBAC (4 roluri: Admin, Sales, PM, Viewer), WebSocket pentru real-time, GitHub Actions CI/CD, deploy pe Hetzner Cloud (Nürnberg, GDPR-compliant EU).

## 1.3 Documente Sursă

- Centralizator V7 — sursa unică de adevăr pentru funcționalități (F-codes)

- FlowDiagrams V2 — P1: 9 fluxuri/107 pași; P2: 8 fluxuri operaționale

- Wireframe Masterplan V4 — specificații ecrane (E-xxx), stări, note developer

- Product Owner Guide V2 — criterii de acceptanță, KPI tehnici, matrice permisiuni

- Stack Securitate & Performanță — arhitectura pe straturi, ținte performanță, măsuri securitate

# 2. Axa 1 — Testare Funcționalități

Fiecare F-code din Centralizator V7 se testează individual, verificând implementarea conform specificațiilor din wireframes și notele developer.

## 2.1 Matrice Funcționalități per Modul

| Modul | P1 F-codes | P2 F-codes | P0 (critic) | P1 (imp.) | P2 (niță) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRM | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| Sales Pipeline | 26 | 26 | 22 | 4 | 0 |
| Project Management | 32 | 32 + extensii | 24 | 6 | 2 |
| Business Intelligence | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sistem | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| Resource Management (P2) | — | 21 (RM-F01–F24) | 15 | 6 | 0 |
| TOTAL | 82 | 103 |  |  |  |

## 2.2 Criterii de Testare per F-code

Fiecare funcționalitate se validează pe următoarele criterii, derivate din Criteriile de Acceptanță Globale:

| Criteriu | Verificare |
| --- | --- |
| Stări UI | Empty, Loading, Error, Success — toate implementate conform wireframe |
| Specificații API | Endpoint-urile din notele developer funcționează corect (CRUD, validațri, coduri răspuns) |
| Permisiuni RBAC | Matrice Admin/Sales/PM/Viewer respectată — UI hiding + middleware backend |
| Navigare | Tranziții din Masterplan V4 sheet Navigare & Flow, back button, deep links |
| Responsive | 3 breakpoints: desktop >1200px, tablet 768–1200px, mobile <768px |
| Variante prototip | Funcționalitățile specifice P2 (RM, SdL, Import) vizibile doar în P2; extensiile P1 (Energy) doar în P1 |

## 2.3 Prioritizare Execuție

- Runda 1 (P0 — Critice): 62 funcționalități core care blochează fluxurile principale. Testare completă înainte de orice altă rundă.

- Runda 2 (P1 — Importante): 18 funcționalități de completare + funcționalitățile RM specifice P2. Testare după stabilizarea P0.

- Runda 3 (P2 — Nice-to-have): 2 funcționalități cu impact scăzut. Testare în faza de polish.

## 2.4 Tool-uri

- Unit backend: pytest cu coverage target >70%

- E2E frontend: Playwright pe scenarii per ecran (E-xxx)

- Manual QA: Stări edge-case, variante per prototip, responsive pe 3 breakpoints

# 3. Axa 2 — Testare Fluxuri End-to-End

Fiecare flux swim-lane din FlowDiagrams V2 devine un scenariu de testare E2E complet, verificând traseul de la primul la ultimul pas, propagările de date și declanșările automate.

## 3.1 Inventar Fluxuri

| # | Flux | Prototip | Pași | Prioritate Test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lead → Oportunitate → Calificare | Comun | 12 | CRITIC |
| 2 | Ofertare → Negociere → Acceptare | Comun | 14 | CRITIC |
| 3 | Contract → Proiect → Kick-off | Comun | 11 | CRITIC |
| 4 | Planificare Proiect (WBS + Gantt + Deviz) | Comun | 15 | CRITIC |
| 5 | Execuție Proiect (Timesheet + Fișe Consum) | Comun | 13 | CRITIC |
| 6 | Raportare și Analiză Proiect | Comun | 10 | RIDICATĂ |
| 7 | Post-Execution Energy Measurements | Specific P1 | 8 | RIDICATĂ |
| 8 | Pipeline Analytics și Forecasting | Comun | 12 | RIDICATĂ |
| 9 | Onboarding și Setup Inițial | Comun | 12 | MEDIU |
| 10 | Configurare Resurse RM | Specific P2 | 10 | CRITIC |
| 11 | Aprovizionare și Stocuri | Specific P2 | 12 | CRITIC |
| 12 | Situație de Lucrări (SdL) | Specific P2 | 11 | CRITIC |
| 13 | Alocare Resurse per Proiect | Specific P2 | 9 | RIDICATĂ |
| 14 | Planificare Financiară RM | Specific P2 | 8 | RIDICATĂ |
| 15 | Import Deviz Intersoft | Specific P2 | 6 | RIDICATĂ |
| 16 | Gantt Dual-Layer + Work Tracker | Specific P2 | 10 | RIDICATĂ |
| 17 | Operațiuni Zilnice șantier | Specific P2 | 8 | MEDIU |

## 3.2 Metodologie Testare Flux

Pentru fiecare flux se verifică:

- Happy path complet: parcurgerea tuturor pașilor de la start la end, cu date valide

- Propagare date: datele introduse la pasul N sunt vizibile/corecte la pasul N+1 (ex: line items din ofertă se regăsesc în contract)

- Tranziții ecrane: navigația între ecranele E-xxx corespunzătoare pașilor din swim-lane

- Notificări și alerte: WebSocket notifications declanșate la momentele corecte

- Branching paths: fluxuri alternative (ex: ofertă refuzată, proiect anulat)

- Rollback: revenire la starea anterioară fără pierdere de date

## 3.3 Cele 8 F-codes Non-Flow

Există 8 F-codes care nu apar în swim-lane flows (funcții pasive/analytics). Acestea se testează izolat prin testare funcțională dedicată, nu prin fluxuri E2E. Exemple: dashboard widgets, rapoarte agregate, search global.

# 4. Axa 3 — Robustețe Cod

Testarea robusteței vizează stabilitatea aplicației sub condiții non-ideale: date invalide, operații concurente, întreruperi de rețea, volume mari de date.

## 4.1 Coverage Targets

| Tip Test | Target | Tool | Frecvență |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit tests backend | >70% | pytest + coverage | La fiecare PR |
| E2E fluxuri critice | >50% | Playwright | La fiecare release |
| Linting + type checking | 0 errors | ESLint + TypeScript strict | La fiecare PR |
| Dependency vulnerabilities | 0 critical | Snyk | Zilnic (CI) |

## 4.2 Scenarii de Robustețe

### 4.2.1 Validații Input

- Fiecare endpoint FastAPI testat cu: date invalide (tipuri greșite, null, string în loc de int), date lipsă, boundary values (string maxim, număr negativ, dată în trecut)

- Input sanitization: verificare pe frontend (Ant Design form validation) și pe backend (Pydantic models). Testare XSS injection pe câmpurile text libere.

### 4.2.2 Error Handling

- Coduri HTTP corecte: 400 (bad request), 401 (unauthorized), 403 (forbidden), 404 (not found), 500 (server error)

- Error sanitization: nicio expunere de stack trace sau detalii interne în producție

- Fallback-uri UI: ecrane de eroare grățioase, retry automat pe timeout, mesaje clare pentru utilizator

### 4.2.3 Concurență și Integritate Date

- Editare simultană: doi utilizatori editează același proiect/deviz — verificare comportament (last-write-wins sau conflict detection)

- Auto-save: funcționează corect pe Offer Builder, Contract Builder, formulare lungi

- Undo: disponibil pe operații distructive (delete, status change)

- Zero pierdere date: la save/navigate/refresh — datele se păstrează integral

- Soft delete cascade: ștergerea unei entități părinte marchează corect toate entitățile copil

### 4.2.4 Scenarii Specifice P2

- Import Engine Intersoft: fișiere XML corupte, incomplete, format nestandard, versiuni diferite. Verificare fallback la CSV manual.

- SdL Generator: generare PDF cu articole lipsă cantități, cumulat incorect, preview vs output final

- Stocuri sub prag minim: alertele se declanșează corect, comandă rapidă pre-populată, actualizare automată la recepție

# 5. Axa 4 — Performanță

Testarea de performanță validează țintele documentate pentru TRL 7: API response <200ms p95, 2.000+ utilizatori simultani, uptime 99.9%.

## 5.1 Ținte de Performanță

| Metrică | Target | Tool Măsurare |
| --- | --- | --- |
| API Response Time (p95) | <200ms | APM (Datadog/NewRelic) |
| Time to First Meaningful Paint | <2s | Lighthouse |
| Dashboard (10 widgets) | <3s | Playwright + perf marks |
| Gantt (100 activități) | Fluent scroll/zoom | Manual + FPS monitoring |
| Listă/tabel (1.000 itemi) | <2s | Playwright + perf marks |
| Utilizatori simultani | 2.000+ | k6 / Locust |
| Uptime SLA | 99.9% | UptimeRobot / Grafana |

## 5.2 Scenarii Load Testing

Se utilizează k6 sau Locust pentru simularea a 2.000+ utilizatori simultani cu următoarele scenarii:

- Login burst: 500 login-uri simultane — verificare JWT issue + Redis session handling

- CRUD concurent: 200 utilizatori creează/editează contacte/oferte simultan

- Generare rapoarte: 50 cereri simultane de generare PDF (SdL, oferte, rapoarte BI)

- Gantt scroll/zoom: 100 proiecte active cu 100+ activități fiecare, sub load

- WebSocket notifications: 1.000 conexiuni WebSocket active simultan cu broadcast de notificări

- Search global: căutare pe 100.000+ entități cu pg_trgm FTS — verificare <500ms

## 5.3 Optimizări de Verificat

- Redis cache: cache hit rate, invalidare corectă la update, TTL configurat

- Cursor pagination: pe toate listele mari (contacte, oferte, activități), nu offset-based

- Connection pooling: PostgreSQL pool size adecvat pentru 2.000 utilizatori

- Code splitting + lazy load: modulele React se încarcă on-demand, nu în bundle-ul inițial

- Debounce: 300ms pe search, 500ms pe toggle permisiuni — verificare fără duplicate requests

- Background tasks: operații grele (PDF generation, import deviz) nu blochează request-ul principal

## 5.4 Benchmark Specific P2

- Import deviz Intersoft: fișier cu 500+ articole — verificare timp import <10s

- SdL PDF generation: deviz cu 200 articole — generare PDF <5s

- Dashboard RM: afișare cu date reale din 10+ proiecte simultane — <3s

# 6. Axa 5 — Securitate

Securitatea acopera: autentificare/autorizare, OWASP Top 10, conformitate GDPR și audit trail. Target: 0 vulnerabilități critice.

## 6.1 Autentificare și Autorizare

| Componentă | Verificare |
| --- | --- |
| JWT + Refresh Tokens | Access token 15 min expiry, refresh rotativ cu blacklist Redis, logout invalidează ambele instant, Bearer pe toate endpoint-urile |
| RBAC 4 Roluri | Admin/Sales/PM/Viewer — matrice modul × acțiune × rol. Verificare frontend (UI hiding) + backend (middleware). Admin locked ON. |
| Audit Log | Fiecare CRUD loggat: user, timestamp, IP, entitate, change diff. Retenție configurabilă. Export rapoarte. |
| Protecție Acces | Rate limiting 100 req/min per user, CORS stricte per environment, input sanitization, HTTPS only + CSRF tokens |

## 6.2 OWASP Top 10 — Checklist

- A01 Broken Access Control: RBAC enforcement pe fiecare endpoint, nu doar UI. Testare privilege escalation.

- A02 Cryptographic Failures: TLS 1.3, encryption at rest (disc), backup-uri criptate, nicio dată sensibilă în log-uri.

- A03 Injection: SQLAlchemy parametrizat (nu raw SQL), Pydantic validation, input sanitization.

- A04 Insecure Design: Arhitectura pe 5 layere cu securitate la fiecare nivel. Container isolation Docker.

- A05 Security Misconfiguration: Secrets management, nicio configurație default în producție, vulnerability scan în CI/CD.

- A06 Vulnerable Components: Snyk scan zilnic pe dependențe Python și npm. Target: 0 critice.

- A07 Authentication Failures: JWT cu expiry scurt, refresh rotativ, blacklist Redis, brute force protection.

- A08 Data Integrity: Soft delete cu rețenție, auto-save, undo pe operații distructive.

- A09 Logging & Monitoring: Audit log complet, error tracking (Sentry), APM, alerte pe anomalii.

- A10 SSRF: Validare URL-uri pe integrări externe, whitelist domenii permise.

## 6.3 Conformitate GDPR

| Cerință GDPR | Implementare și Test |
| --- | --- |
| Date în EU | PostgreSQL pe Hetzner Nürnberg. Verificare: niciun transfer extra-EU. |
| Dreptul la export (Art. 20) | Endpoint /api/gdpr/export generează JSON/CSV cu toate datele personale ale utilizatorului. |
| Dreptul la ștergere (Art. 17) | Ștergere completă cu cascade pe entități asociate, confirmare + log audit. |
| Consimțământ | Accept ToS la înregistrare, privacy policy, cookie consent, posibilitate retragere. |
| DPA (Data Processing) | DPA pregătit pentru clienți B2B. Roluri controller/processor definite per prototip. |
| Encryption | TLS 1.3 in transit, encryption at rest la nivel disc, backup-uri criptate. |

## 6.4 Tool-uri Securitate

- OWASP ZAP: scan automat pe toate endpoint-urile API — rulat săptămânal și înainte de fiecare release

- Snyk: monitorizare continuă dependențe Python + npm — alertă pe vulnerabilități critice

- Audit securitate extern: audit complet realizat de firmă specializată — deliverable A5.3 PoCIDIF

- Sentry: error tracking și monitoring în producție

# 7. Plan de Execuție

Testarea se desfășoară în 4 faze secvențiale, cu criteriu de trecere (gate) între faze.

| Fază | Axe Acoperite | Durată | Gate de Trecere |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza 1 | Funcționalități P0 + Robustețe | 2 săptămâni | 100% P0 pass, coverage >70% |
| Faza 2 | Fluxuri E2E (critice) + P1 funcționalități | 2 săptămâni | Toate fluxurile CRITICE pass |
| Faza 3 | Performanță + Load testing | 1 săptămână | Toate țintele de performanță atinse |
| Faza 4 | Securitate + GDPR + Audit | 1 săptămână | 0 vulnerabilități critice, GDPR ok |
| TOTAL | Toate 5 axele | 6 săptămâni | Dosar TRL 7 complet |

# 8. Deliverables

La finalizarea planului de testare se produc următoarele livrabile:

| # | Deliverable | Conținut |
| --- | --- | --- |
| D1 | Raport Testare Funcțională | Matrice pass/fail per F-code, per prototip, per prioritate |
| D2 | Raport Testare Fluxuri E2E | Rezultate per flux, capturi de ecran, bug-uri găsite |
| D3 | Raport Coverage și Robustețe | Coverage report pytest + Playwright, listă scenarii edge-case |
| D4 | Raport Performanță | Rezultate k6/Locust, Lighthouse scores, benchmark-uri per metrică |
| D5 | Raport Securitate + GDPR | OWASP ZAP results, Snyk report, checklist GDPR, audit extern |
| D6 | Dosar TRL 7 — Secțiunea Testare | Compilare D1–D5 în formatul cerut de PoCIDIF |